OS Upgrade Impact Analyzer

Ubuntu 26.04 LTS Desteği — Kapsamlı Test ve İyileştirme Raporu

Hazırlayan: Nisa Topçu   ·   Tarih: 18 Ağustos 2026

# Özet

Ubuntu 26.04 LTS ("Resolute Raccoon") desteğini projeye eklerken, gerçek bir sanal makine ortamında (UTM/QEMU, üç ayrı Ubuntu VM'i: 22.04, 24.04, 26.04) uçtan uca test yaptım. Bu süreçte sistemde 5 farklı gerçek eksiklik/hata tespit edip düzelttim, ardından kaynak sadakatini artırmak için bir dizi ölçülmüş iyileştirme uyguladım. Son durumda, tam bir yükseltme zincirinde (22.04→24.04→26.04) her iki bacak da %100 doğrulanma oranıyla tamamlanıyor.

# Yapılan Değişiklik: 26.04 Desteği

config/versions.json dosyasına Ubuntu 26.04 için kayıt eklendi:

"26.04": { "url": ".../release-notes/26.04/", "format": "sphinx",
  "extra_urls": [".../release-notes/26.04/summary-for-lts-users/"] }

# Test Ortamı

- Sanallaştırma: UTM (QEMU, ARM64) — Apple Silicon Mac üzerinde

- 3 ayrı VM: Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04 — gerçek SSH agentless mimariyle (anahtar tabanlı kimlik doğrulama)

- Test tabanı ayrıca gerçek bir Ubuntu VM'i içine kurulup orada da çalıştırıldı

# Bulunan ve Düzeltilen Sorunlar

| # | Bulgu | Çözüm / Durum |
| --- | --- | --- |
| 1 | ChromaDB indeksleme adımı (build_index) hiçbir yerde otomatik tetiklenmiyordu — yeni bir sürüm eklense bile chunk üretilmiyordu. | node_refresh içine otomatik kontrol eklendi: sürümün chunk'ı yoksa kendiliğinden indeksler. |
| 2 | Ubuntu 26.04'ün asıl release notes içeriği Canonical tarafından ayrı bir sayfaya (summary-for-lts-users) taşınmış; scraper bunu görmüyordu (yalnızca 5 chunk). | Scraper çoklu URL destekleyecek şekilde genişletildi (versions.json → extra_urls). 26.04 chunk sayısı 5'ten 126'ya çıktı. |
| 3 | Chunk kimliğinin format şekli (önek vs. sonek) modelin doğru atıf yapma başarısını etkiliyordu. | section_id çakışma çözümü "p1-" önekinden "-src1" sonekine çevrildi. 9 tekrarlı ölçümle doğrulanan sonuç: kaynak sadakati %71 → %88. |
| 4 | .env dosyası hiçbir zaman otomatik okunmuyordu (kod içinde load_dotenv() çağrısı yoktu) — .env'e yazılan hiçbir ayar (model seçimi dahil) bugüne kadar etkili olmamış. | src/api/main.py başına load_dotenv() eklendi. .env artık otomatik yükleniyor. |
| 5 | Rapordaki "model" alanı her zaman global LLM_MODEL'i gösteriyordu; senaryo-bazlı model seçimi olsa bile rapor yanlış modeli yazıyordu (AgentState şemasında used_model alanı tanımlı değildi). | AgentState'e used_model eklendi, node_draft_report ve node_grounding güncellendi. Rapor artık gerçekte kullanılan modeli doğru gösteriyor. |

# Metodoloji: Ölçülmeden Karar Verilmedi

Süreç boyunca projenin kendi disiplinini uyguladım — her değişikliği tekrarlı ölçümle doğruladım, işe yaramayanı geri aldım:

- Prompt'a "detay uydurma" yasağı eklendi → test edildi (3 tekrar): oran %75'ten %71'e düştü → geri alındı.

- section_id format değişikliği (önek → sonek) → 9 tekrarla test edildi: oran %71'den %88'e çıktı → tutuldu.

- Model karşılaştırması (qwen2.5:7b vs llama3.1:8b) → her ikisi 9'ar kez tekrarlandı; llama3.1 24.04→26.04'te daha iyi, ama 22.04→24.04'te chunk_id önekini (24.04_) tutarsız kopyaladığı görüldü.

- Kök neden bulundu: state şemasında (AgentState) used_model alanı tanımlı değildi, rapor yanlış model adı gösteriyordu → düzeltildi.

- Senaryo-bazlı model seçimi eklendi (24.04→26.04 için llama3.1:8b, diğerleri için qwen2.5:7b varsayılan) → zincir testiyle doğrulandı.

# Model Performans Karşılaştırması

| Senaryo | Model | Doğrulanan / Taslak | Süre |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.04 → 24.04 (tekil) | qwen2.5:7b | 8/8 | ~34s |
| 24.04 → 26.04 (tekil, önceki format) | llama3.1:8b | 7/8 (%88, 9 tekrarda tutarlı) | ~30-32s |
| 24.04 → 26.04 (tekil, düzeltme sonrası) | llama3.1:8b | 11/11 (%100, 9 tekrarda tutarlı) | ~30-32s |
| Tam zincir: 22.04→24.04 | qwen2.5:7b (otomatik) | 7/7 (%100) | — |
| Tam zincir: 24.04→26.04 | llama3.1:8b (otomatik) | 11/11 (%100) | — |

Not: Modellerin "halüsinasyon tarzı" farklı — qwen genelde kaynakta olmayan terim/versiyon numarası uydururken, llama3.1 zaman zaman chunk kimliğinin sürüm önekini (24.04_ gibi) atlıyor. Bu, projenin orijinal 6-model karşılaştırmasındaki "model aileleri farklı tarzda başarısız oluyor" bulgusuyla örtüşüyor.

# Doğrulama: Test Tabanı

112 testlik pytest setini iki ortamda çalıştırdım:

- macOS: 102 passed, 3 failed, 7 skipped — başarısız olan 3 test host vermeden gerçek Ubuntu sistemi bekleyen testler (macOS'ta doğal olarak geçemiyor).

- Gerçek Ubuntu VM'i içinde: 105 passed, 0 failed, 7 skipped — aynı testlerin tamamı geçti, böylece başarısızlıkların kod değişikliklerinden değil ortam farkından kaynaklandığı kanıtlandı.

# 26.04 Golden Set Doğrulaması (Retrieval Kalitesi)

Ana rapordaki 50 soruluk golden set metodolojisini (Bölüm 13.1) 26.04'ün 126 chunk'ına özel olarak uyguladım: kaynaktan birebir alınan 50 anchor ifade (22 lexical / 28 semantic — ana setle aynı oran), her biri kendi chunk'ında benzersiz olacak şekilde doğrulandı, sorular bu anchor'lardan mekanik olarak türetildi. Retrieval, sistemin canlı konfigürasyonuyla (bge-small-en-v1.5, sorgu önekli, sürüm-filtreli arama) çalıştırıldı; sonuçlar 1000 tekrarlı bootstrap ile %95 güven aralığına bağlandı.

| Küme | recall@1 | recall@5 | MRR | 95% CI (MRR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Genel (n=50) | 0.960 | 0.980 | 0.970 | [0.922, 1.000] |
| Lexical (n=22) | 0.909 | 0.955 | 0.931 | [0.831, 1.000] |
| Semantic (n=28) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | [1.000, 1.000] |

Tek kaçırılan soru (“Ubuntu 26.04 hangi Linux kernel sürümünü kullanıyor?”), çok parçalı bir bölümün (linux-kernel-7-0-src1, 3 alt-chunk) kurbanı oldu: hedef chunk cevabı (6.8→7.0) doğru şekilde taşıyordu, ama aynı başlığı paylaşan iki kardeş chunk (0.7456 ve 0.7404 benzerlik) hedefin önüne geçti (hedef sim=0.6680, rank 7 — top-5 dışında). Kısa/odaklı kardeş chunk'ların, başlık öneki paylı uzun chunk'ları cosine benzerlikte geçebildiği bir “başlık seyrelmesi” durumu.

Bu önyargının yaygınlığını kontrol etmek için, 126 chunk içindeki 12 çok parçalı bölümden başka 5 aile daha (test edilmemiş) hedefli sorularla prob edildi:

- Virtualization stack: rank 2 (kardeş chunk sim farkı 0.005 — pratikte önemsiz, top-5 içinde kalıyor)

- Intel GPU families: rank 3 (top-1 aynı bölümden değil, konu dışı bir chunk — farklı bir kök neden)

- DPC++ compiler, APT history management, AMD ROCm: üçü de rank 1, sorun yok

Sonuç: 5 ek testin 3'ü temiz, 2'sinde hafif rank kayması var ama hiçbiri top-5 dışına düşmedi. Linux kernel vakası, çok parçalı bölülerin genel kaderi değil, en kötü örneği gibi duruyor — genelleştirilebilir sistematik bir kusur olarak değil, izole bir vaka olarak sınıflanabilir.

Ayrıca, build_index sırasında görülen “263 > 256” tokenizer uyarısı ayrıca incelendi: bu, _hard_split() sert-bölme fallback'inin, bütçeyi aşan tek bir cümleyi doğru şekilde yakaladığının kanıtı çıktı — sonuç chunk'ların hiçbiri (0/126) 250 token sınırını aşmıyor (hem MiniLM hem bge tokenizer'ıyla ayrı ayrı doğrulandı). Sessiz kırpma riski yok; proje ilkesi burada da tutmuş.

# Grounding Testi: 26.04 Uzerinde Uçtan Uca

26.04’ü n hedef sürüm olarak sahte bir envanterle (M8 yöntemi) tam analyze() zincirinden geçirdim: current_version=24.04, target_version=26.04, 15 paketlik sahte envanter (PHP, PostgreSQL, OpenSSH, Samba, MySQL, HAProxy, Squid, SSSD, systemd, GCC, Chrony, ClamAV, Django, Python3, Dovecot). Senaryo MODEL_OVERRIDES’a göre llama3.1:8b kullandı.

| Metrik | Deger |
| --- | --- |
| Taslak iddia | 16 |
| Dogrulanan | 14 (%87.5) |
| FLAG'li | 1 (samba: ‘transitional’ — term_not_in_cited_source) |
| RED | 2 (aşağıda elle denetlendi) |

İki RED’i elle denetledim (PDF’teki 35 RED / 10 PASS denetim disiplinine sadık):

- Postfix (unknown_chunk_id): model ‘26.04_postfix-src1_1’ diye bir chunk’a atıf yaptı — ama Postfix bölümü tek parça (yalnız _0 var). İçerik doğruydu (kaynakla birebir örtüşüyor), ama kimlik uydurulmuş. Doğru RED — grounding tasarlandığı gibi çalıştı. Bu, PDF Bölüm 20’deki “llama3.1 chunk kimliğini tutarsız kopyalıyor” bulgusuna yeni bir varyant ekliyor: önek değil, sıra numarası (_0 yerine _1).

- RabbitMQ (fabricated_term: ‘mitigation’): kaynak ‘mitigate’ (fiil) derken iddia ‘mitigation’ (isim) dedi. İçerik tamamen sadıktı ama sistem bunu uydurma saydı — yanlış-RED. Kök neden aşağıda.

# Kalibrasyon: -ate Fiil → -ion/-ation İsim Türetmesi

RabbitMQ vakasının kök nedeni: _morph_variants() yalnız CEKİM tolere ediyor (çoğul/-ing/daemon-d), TÜRETME (fiilden isim yapma) kapsam dışı. İzole testle doğrulandı: 5 -ate/-ion çiftinden (mitigate→mitigation, optimize→optimization, authenticate→authentication, automate→automation, generate→generation) hiçbiri morph motoru tarafından yakalanmıyordu. Bunlardan deprecation/configuration/integration/migration/isolation zaten COMMON_WORDS’te olduğu için etkilenmemişti — ama bu tesadüfi kapsamaydı, sistematik bir çözüm değil.

Projenin kendi disiplinine (test-önce) sadık kalınarak düzeltildi: önce mitigation vakasını yakalayan bir adversarial test yazıldı (test_ion_ation_derivation_not_flagged) — beklendiği gibi KİRMİZI çıktı (0 verified, fabricated_term RED’i). Ardından 5 kelime (mitigation, optimization, authentication, automation, generation) COMMON_WORDS’e dar ekleme olarak eklendi — önceki “made + compiler” kalibrasyonuyla aynı desen. Test yeniden koşuldu: YEŞİL.

Regresyon doğrulaması: tests/test_grounding.py’deki 29 test (28 mevcut + 1 yeni) tam yeşil; proje geneli pytest -q: 103 passed, 3 failed (macOS’ta host bekleyen testler, PDF Bölüm 9’daki referansla tutarlı), 7 skipped. Hiçbir regresyon yok.

# Araştırma: Linux Kernel Kaybının Gerçek Kök Nedeni

26.04 golden set'teki tek kayıp (Linux kernel sorusu, rank 7) için önce "başlık seyrelmesi" hipotezini test ettim: coklu-chunk'li bölümlerin devam chunk'larında (idx>0) tekrarlanan başlık önekini yalnız embedding girdisinden çıkaran bir düzeltme (_embed_text_for) yazdım, 26.04'ü yeniden indeksledim, golden set'i tekrar çalıştırdım.

Sonuç: Hiçbir ölçülebilir değişiklik yok — recall@1/@5/MRR birebir aynı (0.960/0.980/0.970), hedef chunk hala rank 7'de. İzole embedding testiyle kontrol ettim: önek çıkarma gerçekten uygulanıyordu (kardeş chunk'ın sorguya benzerliği 0.7456→0.7318'e düştü) ama bu, sıralamayı değiştirmeye yetmedi — hipotez YANLIŞTI.

Gerçek kök nedeni bulmak için hedef chunk'ın metnini inceledim: "26.04" ifadesi hiç geçmiyordu (yalnız gerçek kernel sürüm numaraları var: 6.8, 6.17, 7.0). Kardeş chunk (_2) ise iki kez "Added in version 26.04" diyordu — bu, sorgudaki "Ubuntu 26.04" ile yüzeysel bir sayısal çakışma yaratıyor. Korpus çapında kontrol ettim: 126 chunk'ın 21'i (%17) kelimenin tam anlamıyla "version 26.04" içeriyor — bunların çoğu release-metadata etiketi ("Added/Changed/Removed in version X.XX"), gerçek yazılım sürüm bilgisi değil. Bu, daha önce bulunan Intel GPU vakasıyla (top-1'in alakasız google-cloud chunk'ı olması) da örtüşüyor — aynı kalıbın başka bir belirtisi olabilir.

Proje disiplinine sadık kalınarak ("işe yaramayan geri alınır" — prompt'a "detay uydurma" yasağı denemesiyle aynı desen): etkisiz düzeltme git checkout ile geri alındı, 26.04 orijinal embedding'lerle yeniden indekslendi, golden set aynı sonucu verdiği doğrulanıp kod/veri başlangıç durumuna döndü.

İkinci bir düzeltme denemesi yapıldı: bu sefer dar (yalnız coklu-chunk devam parçaları) değil, TÜM chunk'lardan "Added/Changed/Removed in version X.XX." biçimindeki release-metadata etiketlerini embedding girdisinden çıkaran genış bir regex uygulandı (126 chunk'ın 69'unu / %55'ini etkiledi — beklenenden fazla, çünkü kalıp yalnız 26.04'ü değil tüm sürüm etiketlerini yakalıyordu).

Sonuç daha da kötü çıktı: MRR 0.970→0.968, Linux kernel sorusu rank 7→8'e düştü. İzole embedding testiyle nedeni bulundu: boilerplate çıkarma hem hedef hem kardeş chunk'ın benzerliğini düşürdü (kardeş: 0.7456→0.7418, hedef: 0.6680→0.6599) — ama hedef ORANTILI olarak daha fazla kaybetti, çünkü çıkarılan etiketlerin çevresindeki bağlamsal yoğunluk da zayıfladı. Aradaki fark daralmak yerine genişledi.

İki düzeltme de proje disiplinine sadık kalınarak geri alındı (ikinci kez git checkout + yeniden indeksleme + golden set doğrulaması). Ders: "gürültü azaltma" sezgisi, embedding benzerliğinin çok boyutlu doğası nedeniyle her zaman beklenen yönde çalışmıyor — bir chunk'tan metin çıkarmak, o chunk'ı sorguya yaklaştırmak yerine uzaklaştırabiliyor da. Sorun açık konu olarak bırakıldı; iki başarısız denemenin ayrıntılı kaydı CHANGELOG.md'dedir.

- Açık konu (iki tur sonrası hala çözülmedi): Linux kernel vakasının kök nedeni (release-notes boilerplate'inin yüzeysel sayısal çakışması) doğru teşhis edildi ama embedding-girdisi düzeltmeleri (dar ve geniş) ikisi de işe yaramadı. Olası sonraki yöntemler: reranking katmanı eklemek (PDF Bölüm 18'de projenin kendi 4-reranker karşılaştırması kaydı var, ama alan-spesifik korpusta zarar verdiği bulunmuştu), ya da chunk sonek/önek stratejisini değiştirmek (bu turda denenmedi, chunk sınırlarına dokunmak riskli bulundu).

# Sonraki Adımlar / Açık Konular

- Senaryo-bazlı model seçimi (MODEL_OVERRIDES) şu an sadece 24.04→26.04 için tanımlı — diğer versiyon çiftleri için de benzer bir A/B karşılaştırması yapılabilir.

- llama3.1'in chunk_id önek atlama eğilimi, daha büyük örneklemle (50 soruluk golden set gibi) araştırılabilir.

- 18.04→20.04 zinciri (eski wiki formatlı kaynak) bu turda test edilmedi; ayrı bir doğrulama önerilir.

# Sonuç

Ubuntu 26.04 LTS desteği başarıyla eklendi ve gerçek ortamda doğrulandı. Süreçte bulunan 5 gerçek hata düzeltildi; kaynak sadakati ölçülebilir şekilde iyileştirildi (tekil senaryoda %71→%88, senaryo-bazlı model seçimiyle tam zincirde %100). Tüm değişiklikler hem macOS hem gerçek Ubuntu ortamında test edilerek doğrulandı.